# 移动端商城-长沙董金鑫组项目总结

## 项目人员

组长：董金鑫

组员：汤显中、向维星、刘鑫宇、曹黎

## 项目时间

2017/10/10 - 2017/10/14

## 项目分工与时间分配

### 1. 项目分工

汤显中：商城首页、商城列表页、商城搜索页

向维星：商城详情页

董金鑫：商城购物车页、订单页

刘鑫宇：用户个人中心页、地址页

曹黎：商城登陆注册页

### 时间分配

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董金鑫 | 刘鑫宇 | 汤显中 | 向维星 | 曹黎 |
| 10/10 | 部署项目整体结构，安排项目分工，统一项目大体风格；完成部分购物车页面的结构和样式 | 完成个人中心页面的结构和样式 | 完成商城首页的结构和样式 | 完成商品详情页的结构和样式 | 完成登陆页面的结构和样式 |
| 10/11 | 基本完成购物车页面的js逻辑和部分ajax请求 | 完成个人中心页面的js和ajax数据请求 | 完成商城首页的js逻辑和ajax数据请求 | 完成详情页的js逻辑和ajax数据请求 | 完成注册页面 |
| 10/12 | 整合部分代码，查找各页面问题，并反馈组员；完成订单页面的结构和样式 | 完成地址页面的结构和样式 | 完成搜索页面和列表页面 | 完成登陆注册的ajax部分 | 写订单页面 |
| 10/13 | 完成订单页的ajax数据请求，整合代码 | 完成地址页面的ajax数据请求部分 | 完成搜索页和列表页的ajax数据请求 | 改善详情页的代码 | 学ajax |
| 10/14 | 整合代码，找bug，反馈组员 | 完善自己负责页面的细节部分 | 完善首页和搜索页的不合理部分 | 完善其他组员的代码 | 学ajax |

## 项目技术

1. 董金鑫：bootstrap框架，jQuery mobile框架（但是自我感觉不好用，可能是因为很多都不了解），ajax，js
2. 汤显中：bootstrap框架，swiper框架，jQuery的animate，ajax
3. 刘鑫宇：jQuery框架，原生js，ajax
4. 向维星：swiper框架，jQuery框架，原生js，ajax
5. 曹黎：js，c3

## 项目总结

1. 第一天我就出现了一个致命的问题，做移动端我忘记写viewport，导致页面总是不太对劲，后来加上之后也花了很长时间改样式。
2. 对于bootstrap和自己写的reset.css的默认样式，很乱。自己的reset.css也有很多问题，反而给队友添加了麻烦。bootstrap也有很多默认样式，因为直接下载bootstrap，没有自己定制，所以很多样式很不喜欢。
3. 对于ajax模块化，这次的项目还没有实现。开始研究了一晚上还没有头绪，于是就打算先把项目整体做完，再回过头来研究。

## 问题分析

1. 项目小组的每个成员页面风格差异有点大。
2. 对于ajax模块化还是不够了解。
3. 移动端的很多细节部分没有注意到，比如搜索框的实时搜索和截流，新增地址的三级联动，购物车结算的确认页面。
4. 对于github的使用，只会基本的操作，对于组内的项目的参与者不知道怎么拉取他们的代码。